合同附件7

造价审计业务的相关规定

（合同附件版）

- 造价审计图说资料的提供程序

1.1委托人项目成本组向造价审计人移交图说资料，且要求签收。

1.2造价审计人从委托人项目成本组签收的资料是造价审计工作唯一的有效资料（规范及标准图集除外），杜绝造价审计人未经委托人项目成本组同意或备案，直接从委托人工程项目部和施工单位直接接收资料。

1.3委托人项目成本组提供给造价审计人的图说资料，应与施工单位的图说资料要求一致性，避免造价审计人与施工单位工作基础和编制依据的不一致。

1.4造价审计图说资料的提供应形成资料清单并书面交接（详合同附件3）。

- 造价审计成果文件的要求

施工图预算编制稿：

指造价审计人根据施工图预算启动会要求，就施工图纸及设计交底纪要，编制范围、合同约定、材料价格执行、施工界面、细部做法等规定，按施工图预算启动会约定的时间内自行编制完成的造价审计成果文件。

委托人项目成本组，根据造价审计人和施工单位分别提供的施工图预算编制稿成果文件，按照施工图预算分析会要求（详部门标准模板）进行对比分析，并找出双方的主要差异原因，同时与项目目标成本进行对比，由此得出目标成本调整结果、施工图预算审核过程中应关注的重点及措施等管理内容，并作为双方在施工图预算审核过程中的工作指导性文件。

施工图预算初审稿：

指造价审计人根据委托人所提供的施工单位报审的施工图预算成果文件，按照施工图预算分析会的管理要求，对编制范围、施工图纸及设计交底纪要，合同约定、材料价格执行、施工界面、细部做法等内容，进行全面的量价审查和复核后，经审计人和施工单位双方认可后报送给委托人的成果文件。

施工图预算初审修正稿：

委托人项目成本组，根据收到审计人所报审的施工图预算初审稿等全过程成果文件资料进行审核，并对主要分部分项的工程量进行抽查或全面复核，在甲方要求的时间内内形成初审修正稿的书面审核意见，并通知造价审计人组织施工单位逐条进行核实及修改，并形成施工图预算初审修改稿成果，重新报送委托人项目成本组。

施工图预算审定稿：

项目成本组将收到的施工图预算初审修改稿成果及所有过程资料，加上统一的流转页一并报送委托人的预结算中心复核，并形成书面复核意见返至造价审计人，由造价审计人组织施工单位对复核意见再次进行逐条核实、回复及修改后，形成施工图预算审定稿成果文件连同过程资料一并报送预结算中心检查无误后，经部门负责人确认后形成施工图预算审定稿成果文件。该成果文件需由施工单位、造价审计人双方签字确认加盖公司公章后方能向委托人提交，委托人加盖公章后生效，该成果文件将作为委托人与施工单位办理竣工结算的依据。

委托人各阶段的核意见仅为协助造价审计人降低错误、规范并统一造价审计口径所提供意见参考，并获取对造价审计人专业能力的初步考评信息；审核意见是否全面并不能减免造价造价审计人后续审计成果是否达到合同约定的质量标准的相关责任，该审计成果文件质量应满足合同约定标准，并作为对造价审计人工作质量考核的依据之一。

单方经济指标及消耗量指标：

指造价审计人根据施工图预算启动会要求（详部门标准模板），就施工图纸、设计交底及图纸会审纪要，编制范围、合同约定、材料价格执行、施工界面、细部做法等规定，在施工图预算各阶段成果文件资料的基础上，应委托人要求所完成的单方经济指标及主要工程量消耗量指标数据分析等成果文件，以供委托人对成本评估所需的成果文件。各阶段成果具备后，造价审计人应以各阶段审计成果数据相关指标分析数据为准提报。

2.2审计成果文件的交付形成

审计人-预结算编制稿

施工单位-预结算编制稿

施工图预结算初审稿

施工图预结算初审修正稿

施工图预结算审定稿

◆审计人、施工单位分别将编制稿成果提交至委托人；

◆委托人根据编制稿成果，按部门管理要求形成施工图预算分析会成果

◆委托人将施工单位编制稿成果登记发放给造价审计人；

编制阶段

审核阶段

审定阶段

委托人2份

审计人1份

施工单位1份

项目成本组对初审稿成果的工程量和计价进行准确性审核，防止造价审计成果的明显错误

预结算中心对初审修改稿果计价的准确重点进行审核，防止造价审计与施工单位共同的错误

造价审计人按委托人要求，对施工单位报审的编制稿成果，进行全面的审核

2.2.1审计人应按造价审计合同及委托人交底要求编制审计成果。

2.2.2各阶段审计成果均应以书面形式，和相同内容的电子文档（含专业造价软件格式即需包含算量软件-广联达、计价软件-宏业，及word或excel格式的电子文档）形式提交给委托人；过程稿一式一份（过程稿与与其他原件资料统一装订成册由造价委托人保留），审定稿一式四份，审批完成盖章后返施工单位1份，造价审计人1份，委托人两份（项目成本组一份，部门一份）。

2.2.3过程审计成果（指编制稿、初审稿、初审修正稿等）应以书面形式一式一份，和相同内容的电子文档（含专业造价软件格式及word或excel格式的电子文档）形式提交给委托人。

2.3造价审计成果文件的内容要求

无论编制稿成果、初审稿成果、审定稿成果均须包括但不限于下列内容：

2.3.1审计成果报告

2.3.2预结算成果文件（按单位工程整理）

2.3.2.1预结算封面：内容填全，加盖单位鲜章；

2.3.2.2编制说明

编制说明需严格填写，主要内容即：施工图预结算的编制依据、编制范围、计价原则、细部作法、施工界面、施工范围的理解和实际处理情况，未计入施工图预（结）算的内容、双方争议的处理意见及其它需要说明的内容等。其中：

◆ 编制依据:施工图纸目录（注明版号、出图日期），设计变更目录（含技术核定、洽商）、经济签证目录、设计交底及图纸会审纪要、细部作法、相关会议纪要及其它已纳入预（结）算的往来函件等（注明日期、内容概述）；

◆ 编制范围，施工界面、费用范围，如有暂估计入的须额外说明暂估的情况，以便结算时有调整依据；

◆ 计价原则：明确定额计价原则或清单计价原则，材料价格选用及调整办法，甲供范围及扣款情况等；

◆ 其他内容：暂未纳入本预（结）算的内容，双方争议的处理意见及其他需要说明的内容等。

2.3.3.3预/结算汇总及主要耗量分析表

2.3.2.4预（结）算计价表

2.3.2.5甲供材料用量表

2.3.2.6施工单位送审稿、初审稿成果稿、初审修正稿成果。

2.3.2.7已纳入本预（结）算的设计变更、技术核定单目录及资料

2.3.2.8经济签证资料及目录

2.3.2.9工程量计算书（计算底稿）等资料。

◆ 工程量（含钢筋用量）计算书中的每个工程量数据须与预（结）算计价表对应，且有计算过程及计算依据，计算过程要详细注明分部分项工程的名称、部位、内容及具体计算式；采用电脑图形算量的工程，造价审计人事先就所使用的图形算量软件及软件版本征求委托人项目成本经理同意，经同意而采用图形算量软件算量的工程，造价审计人应将计算过程电子文件完整刻盘提供给委托人。

◆ 采用定额计价的子目内容如进行过换算，须在其备注栏中作必要的备注（如换算过程、方法等），或属于新增清单单价等内容应在计价表中加以备注。

2.3.3无论任何版本的造价审计成果文件，造价审计人均须在编制完成后进行内部校核、审核、审定程序，并由该工程造价审计项目经理签署、加盖审核人资质章和公司公章后提交委托人。

2.4审计成果文件的质量要求

- 2.4.1造价审计人报送的编制稿，造价误差X控制要求在总包详见合同条款《5、成果质量要求及考核》约定；初审修正稿和审定稿成果文件，造价误差控制均要求在详见合同条款《5、成果质量要求及考核》约定；

2.4.2造价审计人报送初审稿、初审修正稿成果文件的金额，如经委托人全面复核或抽查子目中，出现抽审部分合计金额的1%以上的差错，则视为不符合质量精度要求，造价审计人必须全面复核，并再次报送委托人审核确认。

2.4.3在审计成果误差认定中，应按责任原因分类评估。委托人对造价审计人的审计成果合理性评价意见在定论前需与造价审计人沟通。

2.4.4因委托人原因造成的审计成果偏差部份造价审计人不承担责任，委托人原因包含但不限于：

◆ 委托人的编制界面变化造成的费用增减.

◆ 提供的资料错误；

◆ 提供的依据错误

◆ 错误的修改指令（必须有书面依据）；

2.4.7 因造价审计人主观意志原因造成的审计成果偏差部份造价审计人应付完全责任，造价审计人主观意志原因包含但不限于：

◆ 超出职业操守的违规行为；

◆ 对计算或计价模糊界面的主观认定；

◆ 未有合法依据的擅自断定；

◆ 无法合理解释的明显低级错误，如小数点错误；

◆ 明显的计价理解错误；

◆ 未按资料交接程序擅自接收的其他资料（如直接向施工单位要资料）。

◆ 因造价审计人非主观意志原因造成的审计成果偏差部份造价审计人应付小部份责任（10%），造价审计人非主观意志原因包含但不限于：对合同或计价原则可多种合理理解的；（若存在此类可多种合理理解的，审计人应积极与委托人沟通并书面达成一致意见并执行的，则造价审计人可免责）。

2.4.8其他要求：

◆ 各类审计成果的工程子目的开列，需按结构部位及细部作法单列没有按部位及作法细分列项的成果文件，委托人有权要求造价审计人进行修改直至委托人满意为止。

◆ 各类审计成果的计价不缺项、不漏项、不多项等，若出现类似错误，审计单位应负违约责任并纳入考核。

◆ 各类审计成果建筑面积无偏差；若单位工程建筑面积成果资料偏差绝对值超过30m2 ，或相差率±2％以上，审计单位应负违约并纳入考核。

◆ 各类审计成果不应有算术的误算，即工程量、工程单价出现小数点位数错误，造价汇总出现漏计、重计、误计等错误，审计单位应负违约责任并纳入考核。

- 3.管理流程

3.1造价审计合同签订后需熟悉项目情况，向委托人提交全过程管控、预结算实施方案，实施方案应包含人员安排及组织，预结算工作开展计划。

3.2项目成本组协调造价审计人踏勘现场，根据项目安排参加总包合同交底、设计交底及图纸会审；

3.3项目成本组将提供1套完整的造价审计业务所需的资料交给造价审计人，并做好移交清单；

3.4项目成本组协调，由审计过控人员牵头组织造价审计人、施工单位进行预结算工作启动会，并形成启动文件；

3.5造价审计人应参加施工图预算启动会，并按启动会计划节点要求完成后期各阶段的造价审计工作及成果提交。

3.6项目成本组收到造价审计人提交的施工图预算编制稿后，7个工作日提出初审意见（详预算分析会模板），由造价审计人组织后期的预结算核对及其他相关工作。

3.7造价审计人根据与施工单位核对的结果，并在5个工作日内修改并形成预结算初审稿成果文件，提交委托人项目成本组签收。

3.8项目成本组收到预结算初审稿成果文件后进行复核，并形成书面复核意见返造价审计人；造价审计人组织施工单位对项目成本组复核意见进行核实修改，并在5个工作日内形成预结算初审稿或修改稿成果，报送项目成本组签收。

3.9项目成本组将造价审计人提交的初审稿或修改稿成果文件经检查无误后，按部门要求进行内部流转至预结算中心复审，预结算中心形成复审意见后返项目成本组和审计人。

3.10项目成本组检查无误的预结算审定稿成果资料提网审批，并完善委托人签字盖章手续后生效，再按规定签发各家。

3.11预结算各阶段成果时间要求，应严格控制在合同约定时间内完成及考核。

3.13委托人项目成本组有预结算核对签到表（详附件3），施工单位及造价审计人到达办公室、离开办公室均需签到，以记录双方预结算人员的有效工作时间，并分别作为委托人对施工单位和造价审计人工作评价及考核依据之一。

3.14造价审计人与施工单位进行核对，并每日形成核对记录，双方签字确认。

3.16施工单位与造价审计人在核对过程中遇到的范围界面不清楚、设计不明确、做法不详细、双方意见分歧等问题应记录下来，并书面提交给委托人项目成本组（附件3-审计公司沟通模板），委托人项目成本组将于5个工作日内书面回复意见。

3.17审计成果（审定稿）按公司要求接受结算审计，项目成本组、造价审计人、施工单位应配合公司进行的结算审计。

3.18预结算成果资料归档

审计人员负责全过程的相关资料的管理和留存，项目成本组负责协调管理，在财务结算完成后，由部门文员协助项目成本组按项目将预结算成果资料及过程资料整理完成后送交造价采购部归档，归档资料包括但不限于：

◆ 作为审计依据的相关项目资料、设计文件、会议纪要和文函等；

◆ 经签署的所有中间审计成果与最终审计成果文件及过程资料；

◆ 与审计成果文件相关的计算、计量等资料及校审记录等。